# **Feedback do Kick-off**

Documentação do feedback recebido na nossa primeira apresentação, o Kick-off.

## **Simone**

### **Pontos positivos**

* Busca por mais informações de entendimento desse mundo;
* Clareza na apresentação do contexto do problema, mesmo que muito macro;
* Boa contextualização

### **Pontos negativos**

* Faltou algumas definições importantes, por exemplo:
  + O que é um **projeto de extensão**? (Isso é difícil até para muitos professores)
  + O que é extensão para o **SigProj**? O que é extensão em geral?
  + Quais categorias de extensão estão no SigProj?

### **Sugestões**

* Mergulhar nos processos para entendê-los e falar com propriedade

## **Gleibson**

### **Pontos positivos**

* Muito bom ver a definição de papéis e responsabilidades;
* Muito bom ver estimativa de custo;
* Muito bom ver as ferramentas utilizadas;
* Muito bom ver falar de riscos;
* Muito bom ver o escopo bem definido;

### **Pontos negativos**

### **Sugestões**

* Fazer apresentação dos conceitos, time e papéis em **todas** as apresentações;
* Melhorar o cronograma:
  + Incluir entre os Status Report, **atividades internas do time**;
    - Reunião com o cliente
    - Contato com o cliente
    - Visitas
* Um slide dedicado a mostrar: [IMPORTANTE - Mostrar isso é mais importante que fazer tudo]
  + O que foi planejado;
  + O que foi feito;
  + O que não foi feito;
* Sobre as ferramentas e metodologias, falar sobre o que deu certo e o que não deu certo;
* Fluxograma (linha do tempo) do que aconteceu entre uma milestone e outra;
* Pensar em "Plano B" ou alternativas de mitigação de riscos

## **Marlos**

### **Pontos positivos**

* Contexto bem desenhado;

### **Pontos negativos**

* Definição de algumas terminologias;
* O afunilamento do problema foi bom, mas faltou uma proposta de solução. (Planos A, B e C)

### **Sugestões**