**Reunião para Feedback do Plano de Implantação**

**Data de Realização:** 29/11/2018 **Entrevistada:** Simone (Consultora)

**Entrevistadores:** Ricarth (GP) e Warley (PO)

* Apresentação do Modelo do Plano de Implantação
* Sobre **"Referências"**
  + Documentação do SIGAA
  + Documentação do SIGProj
  + Sites consultados
  + Tabela com entrevistas
    - Com quem foi?
    - Duração
    - Data
    - Duração das entrevistas
    - Objetivo
    - Resultados
* Sobre **"Processos"**
  + Não usar BPMN impossível de ler, quebrar para ficar visível.
  + Se necessário fazer destaques por cima
* Sobre **"Manual do TO-BE"**
  + O mesmo se aplica ao projeto
  + Fazer um protótipo de como a tela fica com a mudança do TO-BE aqui
* Sobre **"Plano de Implantação"**
  + Mapear as **Etapas da Implantação**
    - Documentar
    - Comunicar
    - Configurar ambiente
    - Treinamento
    - etc
  + Matriz RACI para o **Processo de Implantação**
* Sobre **"Conclusão"**
  + Adicionar sessão **"Contatos"**
    - Contato de Bruno
    - Nosso contato
* Adições
  + Entrega de Valor
  + Riscos
  + Fatores Críticos
  + Recomendações
* Sobre **"Proposta vetada da Abrangência Nacional"**
  + Comunicação entre sistemas
    - Possível para o SIGAA
    - Até então impossível para o SIGProj
  + Deixar de usar o SIGProj
    - A abrangência nacional nem funciona direito
  + Apresentar proposta vetada tanto no PI quanto na Apresentação, deixando claro que ela foi vetada pelo cliente e pq.